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ПРОГРАММА (ПЛАН)
управления по охране труда  Иностранного частного предприятия

«Вланпак»  на 2013 год

	Цели в области ОТ 
(ожидаемая экономическая или социальная эффективность)
	Наименование мероприятия
	 Затраты на выполнения

    мероприятий, млн.руб.
	Срок выполнения мероприятий 
	Ответственный за выполнение мероприятий (должность, ФИО)
	Отметка  о выполнении мероприятий

	
	
	Планируем.


	Фактические


	
	
	

	Обязательства (Политика в области ОТ и  охраны  окружающей  среды)
Цель: отсутствие инцидентов, связанных с качеством и пищевой безопасностью производимой продукции, охраной  окружающей среды, профессиональным здоровьем и безопасностью персонала
	1.Соблюдение действующего законодательства и других требований в области охраны труда и охраны окружающей среды
	
	
	
	
	

	1.  Обеспечить своевременное информирование работников о НПА, ТНПА в области ОТ
	1.1.Обеспечить постоянную актуализацию базы НПА, ТНПА  в области ОТ в электронном виде  используя  ИПС «Консультант +», сайты Министерства труда и социальной защиты РБ, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ
	      0,5
	
	Апрель
2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.

	выполнено

	
	1.2.Скомплектовать отдельные библиотеки НПА, ТНПА по ОТ с соответствующими разделами в электронном виде и разместить на диске V/: в разделе AD-G-000.
	
	
	Апрель 

2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.

	выполнено

	
	1.3. Приобрести программу «Экзамен» для обучения и проверки знаний персонала по вопросам безопасности труда и охраны окружающей среды.
	2,5
	
	Июль  

2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.

	

	
	1.4. Обеспечить проверку знаний персонала по программе «Экзамен»
	
	
	Июль  

2013 г.
	Инженер по охране труда

	

	Обязательства (Политика в области ОТ и  охраны окружающей среды)
Цель: предупреждение производственного травматизма (отсутствие несчастных случаев)

	2.Создание и своевременное проведение актуализации на предприятии системы идентификации производственных опасностей и оценки рисков. Обеспечение постоянного контроля над рисками, связанными с выполнением работ по производству соков и нектаров, эксплуатацией технологического оборудования, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
Систематическое улучшение условий и безопасности труда на каждом рабочем месте.

	
	
	
	
	

	2.1. Снизить риск на рабочем месте купажиста (величина риска при кинетической опасности-10 баллов, при шумовой-12 баллов, при потенциальной-8 баллов.)
	2.1.1.Снижение шумовой опасности-предусмотреть закупку СИЗ органов слуха.
	2,0
	
	Май 
2013 г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н.,
инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	

	
	2.1.2.Снижение кинетической опасности- предусмотреть оборудование защитными кожухами вращающихся элементов привода насосов и электродвигателей.
	3,0
	
	Май 

2013 г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., главный механик Бенько В.А.


	

	
	2.1.3.Снижение потенциальной опасности – предусмотреть оборудование подъемных маршей дополнительными центральными ограничителями перилл и напольной отбортовкой.
	2,0
	
	Май
2013г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., главный механик Бенько В.А.


	выполнено

	2.2. Снизить риск на рабочих местах слесаря по КИП и А и наладчика КИП и А (величина риска при электрической опасности-12 баллов.
	2.2.1.Предусмотреть использование изолированных, закрытых линий напряжением более 50 В.
	10,0
	
	В течение
2013 г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., главный механик Бенько В.А.


	

	
	2.2.2.Предусмотреть приобретение электрических распределительных устройств защитного исполнения (1, 2 класса)
	15,0
	
	В течение

2013 г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., главный механик Бенько В.А.


	

	2.3. Снизить риск на рабочем месте наладчика оборудования в ППП (величина риска при термической опасности-15 баллов.
	2.3.1.Предусмотреть нанесение на подверженные воздействию высоких температур поверхности предупреждающих знаков.
	0,5
	
	Май
2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А., старший мастер Кравцов Р.В.
	

	2.4. Снизить риск на рабочем месте оператора линии в ППП (величина риска при термической опасности-15 баллов.
	2.4.1.Предусмотреть нанесение на подверженные воздействию высоких температур поверхности предупреждающих знаков.
	0,5
	
	Май

2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А., старший мастер Кравцов Р.В.
	

	2.5. Снизить риск на рабочем месте водителя погрузчика (величина риска при электрической опасности-15 баллов, при пожарной опасности – 12 баллов).
	2.5.1.Осуществлять техническое обслуживание погрузчиков специализированной организацией.
	80,0
	
	В течение
2013 г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., главный механик Бенько В.А.


	

	2.6.Снизить риск на рабочем месте водителя автомобиля (величина риска при электрической опасности-15 баллов, при пожарной опасности – 12 баллов).
	2.6.1.Осуществлять техническое обслуживание автомобилей специализированной организацией.
	140,0
	
	В течение

2013 г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., главный механик Бенько В.А.


	

	2.7.Снизить риск на рабочем месте слесаря-ремонтника (величина риска при промышленной опасности-15 баллов).
	2.7.1.Осуществлять периодическое техническое обслуживание парогенераторов специализированной организацией. Провести замену износившихся трубопроводов пара.
	150,0
	
	В течение

2013 г.
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., главный механик Бенько В.А.


	

	Обязательства (Политика в области ОТ и  охраны окружающей среды)
Цель: предупреждение производственного травматизма (отсутствие несчастных случаев)

	3.Проведение регулярного анализа целей и задач в области охраны труда и охраны окружающей среды, повышение эффективности проводимых мероприятий с целью постоянного улучшения функционирования системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
	
	
	
	
	

	
	3.1.Обеспечение всех производственных подразделений знаками и плакатами безопасности 
	0,5
	
	март  

2013 г
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	выполнено

	
	3.2.Нанести на производственное оборудование, коммуникации и другие объекты сигнальные цвета и знаки безопасности

	0,6
	
	февраль
2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	выполнено

	
	3.3.Провести обучение рабочих безопасным методам и приемам труда по 20 часовой программе
	3,0
	
	июнь 

2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А., старший мастер Кравцов Р.В., завскладом Аниховская А.И., главный механик Бенько В.А. 
	

	
	3.4.Проведения Дней охраны труда
	-
	-
	Согласно отдельного графика
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	

	
	3.5.Проведение  ежемесячного контроля по охране труда.
	-
	
	Постоянно
	Зам.директора по производству Шумай А.Н., инженер по охране труда Кулинкович В.А., старший мастер Кравцов Р.В., завскладом Аниховская А.И., главный механик Бенько В.А.
	

	
	3.6. Обеспечить все подразделения, участки  и автомашины медицинскими аптечками.  
	2,5
	
	февраль

2013 г.
	Инженер по охране труда, старший мастер, завскладом, главный механик
	

	
	3.7. Организация стирки и ремонта  санитарной одежды
	5,0
	
	В течение 2013 года
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А., кладовщик склада сырья и материалов Авласович Н.П., начальник производственной лаборатории Тумарович Г.Л.
	

	
	3.8. Обеспечение работников синтетическими моющими средствами для ухода за спецодеждой
	4,2
	
	В течение 2013 года
	Руководители подразделений, инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	

	
	3.9. Выполнить электрофизические измерения соответствующего оборудования
3.10. Провести испытания средств защиты от поражения электрическим током
	9,0

3,0
	
	июль
2013 г.
	Главный механик Бенько В.А.
	

	
	3.11.Приобрести,дополнительно согласно расчета, первичные  средства пожаротушения (огнетушители)
	4,0
	
	В течение
2013 года
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	

	3.12.Снизить количество дней нетрудоспособности от простудных  заболеваний
	3.12. Организовать проведение вакцинации сотрудников предприятия от гриппа (по личному согласию).
	2,0
	
	4 квартал 

2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	

	Обязательства (Политика в области ОТ)
Цель: предупреждение производственного травматизма (отсутствие несчастных случаев)

	4.Вовлекать весь персонал предприятия в деятельность по охране труда и охране окружающей среды, обучать и консультировать работников для повышения уровня их подготовки, понимания ответственности в вопросах охраны труда
	
	
	
	
	

	4.1.Обеспечить компетентность всех руководителей и специалистов
	4.1.1.Обеспечить соответствующую подготовку персонала по промышленной безопасности предприятия на 2013 год.
	20,0
	
	В течении 2013 года
	Юрисконсульт Бельский А.Э.
	

	4.2. Обеспечить систематическое проведение , консультирования работников предприятия по вопросам охраны труда.
	4.2.1. Обеспечить все  подразделения информационными стендами и необходимой документацией по вопросам ОТ.


	0,8
	
	Март
2013г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	

	
	4.2.2.Обеспечение участия в идентификации опасностей и оценки рисков, разработке мероприятий по управлению рисками путем проведения анкетирования, рассмотрения вопросов охраны труда на собраниях трудового коллектива, пятиминутках и т.п.


	
	
	
	Руководство предприятия,

инженер по охране труда Кулинкович В.А., руководители подразделений
	

	4.3.Постоянное информирование работников и заинтересованных сторон о состоянии охраны труда на предприятии.
	4.3.1.Размещение информации о состоянии на информационных стендах. Доведение информации на собраниях.
	
	
	
	Руководство предприятия,

инженер по охране труда Кулинкович В.А., руководители подразделений
	

	Обязательства (Политика в области ОТ)
Цель: предупреждение производственного травматизма (отсутствие несчастных случаев)

	5. Использовать принципы морального и материального стимулирования за достигнутые результаты по недопущению производственного травматизма и охраны окружающей среды.
	
	
	
	
	

	5.1. Обеспечить выполнение работниками  требований по СУОТ
	5.1.1. Проводить ежеквартальную оценку результативности  функционирования  СУОТ в   структурных подразделениях.   
	
	
	 1,2,3,4 квартал
2013г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А.
	

	Обязательства (Политика в области ОТ)
Цель: отсутствие инцидентов, связанных с качеством и пищевой безопасностью производимой продукции, охраной  окружающей среды, профессиональным здоровьем и безопасностью персонала
	6.Проводить предупреждающие и корректирующие действия, направленные на предотвращение профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.


	
	
	
	
	

	6.1. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
	6.1.1. Провести лабораторные исследования и контрольные замеры производственных факторов.
	5,0
	
	Апрель
2013 г.
	Инженер по охране труда Кулинкович В.А., аттестационная комиссия
	выполнено

	Обязательства (Политика в области ОТ)
Цель: отсутствие инцидентов, связанных с качеством и пищевой безопасностью производимой продукции, охраной  окружающей среды, профессиональным здоровьем и безопасностью персонала
	7.Реализация принципа постоянного улучшения системы управления охраной труда через контроль и анализ состояния охраны труда на каждом рабочем месте и на предприятии в целом, своевременное принятие управленческих решений по совершенствованию и актуализации созданной системы управления охраной труда.
	
	
	
	
	

	7.1.Совершенствование СУОТ
	7.1.1.Регулярная оценка функционирования СУОТ
	
	
	Октябрь

 2013 г.
	Руководство предприятия,

инженер по охране труда Кулинкович В.А., руководители подразделений
	

	
	               Итого:
	467,6
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